PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Evaluación Sumativa 2

| Asignatura | Aseguramiento de la Calidad |
| --- | --- |
| Docente | Luis Rodrigo Arriagada Cerda |
| Institución | INACAP Chillán |
| Integrantes | Jordan Troncoso, Gonzalo Gutierrez, Javier Godoy |

Índice

1. Introducción	3

2. Objetivos del Plan de Calidad	3

2.1 Objetivo General	3

2.2 Objetivos Específicos	3

3. Roles, Responsabilidades y Atributos del Equipo de Calidad	4

3.1 Estructura del Equipo	4

4. Atributos de Calidad — ISO/IEC 25010	5

5. Modelos de Calidad Aplicados	6

5.1 ISO/IEC 25010 — Modelo de Calidad del Producto	6

5.2 IEEE 730 — Plan de Aseguramiento de la Calidad	6

5.3 CMMI (Capability Maturity Model Integration)	6

6. Métodos de Evaluación, Métricas y Estándares	7

6.1 Métodos de Evaluación	7

6.2 Métricas de Calidad	8

6.3 Estándares Aplicados	8

7. Procesos de Gestión y Control de Cambios	9

7.1 Flujo de Control de Cambios	9

7.2 Integración Jira — GitHub	9

8. Planificación de Sprints y Asignación de Tareas	10

8.1 Sprint 1 — Módulo RRHH y Portal del Empleado	10

8.2 Sprint 2 — Módulo Inventario/Ventas y Portal Cliente	11

9. Normas y Requisitos Aplicables al Proyecto	12

10. Conclusión	12

# 1. Introducción

El presente documento corresponde al Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) para el proyecto de desarrollo del sistema ERP Web de la empresa Seguridad LTDA. Este sistema tiene como objetivo gestionar a nivel nacional el Control de Recursos Humanos y el Manejo de Bodega, siendo desarrollado en ambiente web con arquitectura Front-Office y Back-Office.

El plan define los objetivos, roles, modelos, métricas, métodos de evaluación y procesos de control de cambios que guiarán las actividades de calidad a lo largo del proyecto, asegurando que el producto final cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos por el cliente.

# 2. Objetivos del Plan de Calidad

## 2.1 Objetivo General

Asegurar que el sistema ERP Web desarrollado para Seguridad LTDA cumpla con los requisitos funcionales, de usabilidad, seguridad y rendimiento definidos en el documento de requerimientos, mediante la aplicación de estándares, métricas y procesos de calidad reconocidos internacionalmente.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Definir y aplicar atributos de calidad basados en la norma ISO/IEC 25010 al producto de software.

- Establecer roles y responsabilidades claros para el equipo de aseguramiento de la calidad.

- Implementar procesos de revisión de código, pruebas y validación en cada sprint del proyecto.

- Garantizar la trazabilidad de requerimientos desde el backlog de Jira hasta el repositorio GitHub.

- Controlar y gestionar los cambios en requerimientos de manera ordenada y documentada.

- Asegurar que la plataforma sea accesible desde cualquier navegador y dispositivo móvil, cumpliendo estándares web.

# 3. Roles, Responsabilidades y Atributos del Equipo de Calidad

## 3.1 Estructura del Equipo

| Rol | Integrante | Responsabilidades | Atributos de Calidad a cargo |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista de Requerimientos | Jordan Troncoso | Definir y documentar las historias de usuario, validar requerimientos del caso | Usabilidad, Portabilidad |
| Product Owner / Líder QA | Javier Godoy | Validar historias de usuario, aprobar criterios de aceptación, supervisar el plan de calidad | Funcionalidad, Usabilidad |
| Analista de Procesos | Gonzalo Gutierrez | Desarrollar módulos Inventario/Ventas y Portal Cliente, aplicar estándares de codificación | Seguridad, Mantenibilidad |
| Analista de Procesos y QA | Gonzalo Gutierrez | Documentar modelos de calidad, normas y estándares, definir métricas, gestionar control de cambios y Portal del Empleado | Confiabilidad, Eficiencia |

# 4. Atributos de Calidad — ISO/IEC 25010

Los atributos de calidad aplicados al sistema ERP de Seguridad LTDA se definen según el modelo ISO/IEC 25010, que establece un marco de características y subcaracterísticas para evaluar la calidad del producto de software.

| Atributo | Definición | Aplicación en ERP Seguridad LTDA |
| --- | --- | --- |
| Funcionalidad | Capacidad del sistema de proveer funciones que satisfacen necesidades explícitas e implícitas. | Todos los módulos (RRHH, Portal Empleado, Inventario, Portal Cliente) deben cumplir los requerimientos funcionales definidos en el caso. |
| Usabilidad | Facilidad con la que los usuarios pueden aprender y operar el sistema. | El diseño debe ser intuitivo y de fácil uso, accesible tanto para administradores como para empleados y clientes. |
| Seguridad | Capacidad del sistema de proteger información y datos. | El sistema debe controlar el acceso por rol (admin, empleado, cliente) y proteger datos sensibles de remuneraciones y clientes. |
| Confiabilidad | Capacidad del sistema de realizar sus funciones bajo condiciones específicas durante un período de tiempo. | El ERP debe operar de forma continua para la gestión nacional de Seguridad LTDA, con mínimo tiempo de caída. |
| Mantenibilidad | Facilidad con la que el sistema puede ser modificado para corregir defectos o mejorar funciones. | El código debe seguir estándares que faciliten modificaciones futuras en módulos y cálculos paramétricos. |
| Portabilidad | Capacidad del sistema de ser transferido de un entorno a otro. | La plataforma debe funcionar en cualquier navegador y dispositivo móvil, cumpliendo estándares de desarrollo web. |
| Eficiencia | Capacidad del sistema de proveer el rendimiento apropiado en relación con los recursos utilizados. | Las consultas de stock en tiempo real y los cálculos de remuneraciones deben responder de forma oportuna. |

# 5. Modelos de Calidad Aplicados

## 5.1 ISO/IEC 25010 — Modelo de Calidad del Producto

Se aplica para definir y evaluar los atributos de calidad del sistema ERP. Este estándar internacional proporciona un modelo de calidad que categoriza la calidad del software en características y subcaracterísticas, permitiendo establecer métricas objetivas para evaluar el producto.

## 5.2 IEEE 730 — Plan de Aseguramiento de la Calidad

Se utiliza como guía para estructurar el presente plan de aseguramiento de la calidad. IEEE 730 establece los requisitos mínimos para la preparación y el contenido de los planes de aseguramiento de la calidad del software, definiendo actividades de revisión, auditoría y gestión de cambios.

## 5.3 CMMI (Capability Maturity Model Integration)

Se aplica para evaluar y mejorar la madurez de los procesos del equipo de desarrollo. El modelo CMMI orienta al equipo en la mejora continua de sus prácticas de planificación, ejecución y control del proyecto, asegurando que los procesos sean repetibles y medibles.

| Modelo | Área de aplicación | Uso en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| ISO/IEC 25010 | Calidad del producto | Definición y medición de atributos de calidad del ERP |
| IEEE 730 | Estructura del plan de calidad | Marco para elaborar este documento de aseguramiento |
| CMMI | Madurez de procesos del equipo | Mejora continua de prácticas de desarrollo y planificación |

# 6. Métodos de Evaluación, Métricas y Estándares

## 6.1 Métodos de Evaluación

| Método | Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Revisión de código | Revisión por pares mediante Pull Requests en GitHub antes de hacer merge a la rama principal. | Por cada tarea completada |
| Validación de criterios de aceptación | Verificación de que cada historia de usuario cumple sus criterios de aceptación definidos en Jira. | Al finalizar cada historia |
| Pruebas funcionales | Ejecución de casos de prueba manuales sobre las funcionalidades desarrolladas en cada sprint. | Al finalizar cada sprint |
| Auditoría de backlog | Revisión de que todas las tareas del sprint estén correctamente cerradas en Jira. | Al finalizar cada sprint |
| Pruebas de compatibilidad | Verificación de funcionamiento en distintos navegadores y dispositivos móviles. | Antes de la entrega final |

## 6.2 Métricas de Calidad

| Métrica | Descripción | Meta |
| --- | --- | --- |
| Cobertura de historias de usuario | Porcentaje de HU completadas vs HU planificadas por sprint. | 100% al cerrar cada sprint |
| Densidad de defectos | Número de defectos encontrados por historia de usuario. | Menos de 2 defectos por HU |
| Cumplimiento de criterios de aceptación | Porcentaje de criterios aprobados en la validación. | 100% antes de cerrar la HU |
| Participación individual | Número de commits por integrante en GitHub. | Mínimo 3 commits por integrante por sprint |
| Tiempo de resolución de defectos | Tiempo promedio desde la detección hasta la corrección de un defecto. | Menos de 48 horas |
| Pull Requests revisados | Porcentaje de PR con al menos una revisión antes del merge. | 100% de los PR |

## 6.3 Estándares Aplicados

- Guía de codificación: nomenclatura clara en variables, funciones y clases; comentarios en código complejo.

- Formato de commits: incluir ID de tarea Jira en cada commit (ej: HU-01: descripción del cambio).

- Criterios de aceptación: definidos en cada historia de usuario en Jira antes de iniciar el desarrollo.

- Formato de documentación: documentos en español, fuente Arial 12pt, estructura según IEEE 730.

- Nomenclatura de ramas: feature/HU-XX-nombre-tarea para todas las ramas de desarrollo.

# 7. Procesos de Gestión y Control de Cambios

## 7.1 Flujo de Control de Cambios

Todo cambio en requerimientos, funcionalidades o tareas debe seguir el siguiente flujo formal:

| Paso | Actividad | Responsable | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Solicitud de cambio: se identifica y registra el cambio requerido. | Cualquier integrante | Jira: nueva tarea tipo 'Cambio' |
| 2 | Evaluación: se analiza el impacto del cambio en el alcance, tiempo y calidad. | Product Owner + Líder QA | Reunión del equipo |
| 3 | Aprobación: el Product Owner aprueba o rechaza el cambio. | Product Owner | Jira: comentario de aprobación |
| 4 | Implementación: se crea una rama nueva en GitHub para el cambio aprobado. | Desarrollador asignado | GitHub: nueva rama feature/ |
| 5 | Validación: se verifica que el cambio cumple los criterios de aceptación. | Analista QA | Revisión + Pull Request |
| 6 | Cierre: se hace merge del PR, se actualiza la tarea en Jira a 'Finalizado'. | Desarrollador + QA | GitHub PR + Jira |

## 7.2 Integración Jira — GitHub

El proyecto integra Jira con GitHub para asegurar trazabilidad completa entre las tareas planificadas y el código desarrollado:

- Cada historia de usuario en Jira tiene una rama asociada en GitHub creada desde la propia tarea.

- Los commits deben referenciar el ID de la tarea Jira (ej: HU-01) para vinculación automática.

- Al finalizar una tarea, se crea un Pull Request en GitHub y se asigna un revisor del equipo.

- Una vez aprobado el PR y hecho el merge, la tarea en Jira se mueve al estado 'Finalizado'.

- Al cerrar cada sprint en Jira, todos los PR del sprint deben estar mergeados a la rama principal.

# 8. Planificación de Sprints y Asignación de Tareas

## 8.1 Sprint 1 — Módulo RRHH y Portal del Empleado

| ID | Historia de Usuario | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Ficha completa del empleado | Javier Godoy | Alta |
| HU-02 | Modelo de cálculo paramétrico de remuneraciones | Javier Godoy | Alta |
| HU-03 | Generación de contratos y finiquitos | Jordan Troncoso | Alta |
| HU-04 | Registro de licencias médicas | Jordan Troncoso | Alta |
| HU-05 | Control de asistencia con reloj control | Jordan Troncoso | Alta |
| HU-06 | Planificación y control de vacaciones | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-07 | Consultas e informes del personal | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-08 | Actualizar información personal desde el portal | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-09 | Consultar e imprimir liquidaciones de sueldo | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-10 | Solicitar vacaciones e imprimir ficha | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-11 | Imprimir certificados de antigüedad | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-12 | Ver hoja de control de asistencia | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-13 | Consultar licencias médicas desde el portal | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-14 | Solicitar anticipos de sueldo | Gonzalo Gutierrez | Mediana |

## 8.2 Sprint 2 — Módulo Inventario/Ventas y Portal Cliente

| ID | Historia de Usuario | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Ficha completa de productos | Javier Godoy | Alta |
| HU-16 | Emisión de etiquetas de productos | Javier Godoy | Baja |
| HU-17 | Gestión de múltiples bodegas | Jordan Troncoso | Alta |
| HU-18 | Control de reservas, consignaciones y consumos | Jordan Troncoso | Alta |
| HU-19 | Toma de inventario | Jordan Troncoso | Mediana |
| HU-20 | Optimización de niveles de stock | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-21 | Gestión de listas de precios y promociones | Gonzalo Gutierrez | Mediana |
| HU-22 | Ficha del cliente | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-23 | Catálogo de productos multimedia | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-24 | Búsqueda optimizada con filtros avanzados | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-25 | Inventario en tiempo real | Gonzalo Gutierrez | Alta |
| HU-26 | Portal de ventas móvil | Gonzalo Gutierrez | Alta |

# 9. Normas y Requisitos Aplicables al Proyecto

El proyecto considera los siguientes requisitos no funcionales establecidos en el documento de requerimientos del cliente:

- Disponibilidad: la plataforma debe ser desarrollada para ser vista desde cualquier navegador y dispositivo móvil.

- Interoperabilidad: el sistema debe cumplir con los estándares de navegación y desarrollo web vigentes.

- Seguridad: el sistema debe controlar el acceso según el perfil del usuario (administrador, empleado, cliente), protegiendo información sensible de remuneraciones, inventario y datos personales.

- Modularidad: el ERP debe estar compuesto por módulos independientes e interoperables (RRHH, Inventario, Portales).

- Configurabilidad: el sistema debe permitir parametrización según las necesidades específicas de cada empresa cliente.

Las normas de referencia aplicadas son:

- ISO/IEC 25010:2011 — Modelo de calidad del producto software.

- IEEE 730-2014 — Estándar para planes de aseguramiento de la calidad del software.

- CMMI for Development v1.3 — Modelo de madurez de capacidades integrado.

# 10. Conclusión

El presente Plan de Aseguramiento de la Calidad establece el marco completo para garantizar que el sistema ERP Web de Seguridad LTDA sea desarrollado con los más altos estándares de calidad. A través de la aplicación de modelos internacionales como ISO/IEC 25010, IEEE 730 y CMMI, junto con la integración de herramientas como Jira y GitHub, el equipo cuenta con los procesos, métricas y controles necesarios para entregar un producto que cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales del cliente.

La participación equitativa de los cuatro integrantes, con roles definidos y tareas trazables en ambas herramientas, asegura una distribución responsable del trabajo y una visibilidad completa del avance del proyecto en cada sprint.